**План мероприятий по проведению капитального ремонта МБОУ СШ № 52**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Создание инициативной рабочей группы. |
| 2 | Заседания инициативной рабочей группы. |
| 3 | Привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках разработки проектной документации. |
| 4 | Формирование плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса. |
| 5 | Организации образовательной деятельности на период проведения капитального ремонта. |
| 6 | Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания, предусмотренных Перечнем, утверждённым приказом Минпросвещения России от 6 сентября 2022 г. № 804. |
| 7 | Проведение анализа потребности обновления 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности. |
| 8 | Внесение изменений в локальные акты, учебно-педагогическую документацию МБОУ СШ № 52 (годовой календарный учебный график, режим работы ОУ, расписание уроков, расписание звонков, расписание работы столовой, медицинского кабинета и т.д.) |
| 9 | Вывод учащихся, прекращение ведения образовательной деятельности по адресу: ул. Маяковского, д. 41 – 15.03.2024 г. |
| 10 | Начало образовательного процесса МБОУ СШ № 52 по адресам: ул. Краснофлотская, д. 3 (МБОУ СШ № 50), ул. Кедрова, д. 34 (МБОУ СШ №62) – 25.03.2024 г. |
| 11 | Начало образовательной деятельности МБОУ СШ № 52 по адресу: ул. Маяковского, д. 41 – 01.09.2025 г. |